|  |
| --- |
|  |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ |
| ст. Ессентукская |

19 июля 2021 г. № 1320

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 25 февраля 2021 г. № 342 «Об утверждении муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края», распоряжением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 81-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края», распоряжением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 73-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Предгорного муниципального округа, планируемых к разработке», администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры», утвержденную постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 25 февраля 2021 г. № 342 «Об утверждении муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры», изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Предгорного муниципального округа Ставропольского края [www.pmosk.ru](http://www.pmosk.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края Татарова А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Предгорного

муниципального округа

Ставропольского края Н.Н. Бондаренко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 25 февраля 2021 г. № 342 (в редакции постановления администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 19 июля 2021 г. № 1320

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Предгорного муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Предгорного муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – управление ЖКХ администрации ПМО СК) |
| Соисполнители Программы | управление архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – управление архитектуры и градостроительства);  управление образования администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – управление образования |
| Участники Программы | муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее - МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК); муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и единого заказчика» (далее – МБУ «УКСИЕЗ»);  муниципальные бюджетные учреждения образования (далее - МБУ образования);  ОГИБДД отдела МВД России по Предгорному району (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения»;  подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Предгорного муниципального округа;  безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения\*;  доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения\*;  объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа |
| Сроки реализации Программы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы составит 486 973,40 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 217 291,40 тыс. рублей;  в 2022 году – 54 138,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 53 886,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 53 886,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 53 886,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 53 886,00 тыс. рублей;  по источникам финансового обеспечения Программы:  за счет средств краевого бюджета – 125 440,17 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 125 440,17 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета – 361 533,23 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 91 851,23 тыс. рублей;  в 2022 году – 54 138,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 53 886,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 53 886,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 53 886,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 53 886,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 6,9 процентов в 2019 году (может быть в 2020) до 4,1 процентов в 2026 году;  снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения с 1,6 процентов в 2019 году до 0,6 процентов в 2026 году;  увеличение объема привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа с 1,19 рублей на 1 рубль в 2019 году до 7,39 рублей на 1 рубль в 2026 году |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> Данный индикатор предусмотрен постановлением Правительства РФ от 17.12.2012   
№ 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

Приоритеты и цели, реализуемой в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Предгорного муниципального округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития округа и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734-р;

Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 января 2018 г. № 1-р;

национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», паспорт которого утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 15);

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=59A8CE4E29A979AF8BF01533B27E008C3580BBB21403378BB2A323F06D118795C4D101F43B7A7418L0d9L) «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Федеральным законом «О безопасности дорожного движения»;

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р;

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз «О [Стратегии](consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BB2FDB0D180175D719D5193BBEE5E438F26A8187E639977503E4718B2081B6EA14CC1i9H) социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

государственной программой Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 611-п;

государственной программой Ставропольского края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 624-п;

Стратегией социально-экономического развития Предгорного района до 2035 года, утвержденной решением совета депутатов от 23 декабря 2019 г. № 72;

иными правовыми актами администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

развитие автотранспортного сообщения в населенных пунктах округа;

удовлетворение потребностей населения округа в качественных транспортных услугах;

повышение дисциплины, правосознания и ответственности участников дорожного движения на территории Предгорного муниципального округа;

обеспечение личной безопасности и сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения на территории Предгорного муниципального округа.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы целями Программы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Предгорного муниципального округа;

безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия».

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы, направленных на достижение поставленных целей Программы и решение задач подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителям Программы, подпрограмм Программы и основным мероприятиям подпрограмм Программы приведены в приложении 5 к Программе.

Паспорт подпрограммы Программы приведены в приложении 6 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы

Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Предгорного муниципального округа | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения\*\* | процентов | 6,90 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,80 | 4,70 | 4,50 | 4,10 |
| 1.2. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа | рублей  на 1 рубль | 1,19 | 1,49 | 3,41 | 3,79 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
| Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | |
| Задача 1.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог на территории Предгорного муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Протяженность реконструированных, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог населенных пунктов Предгорного муниципального округа | км | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
| 1.1.2. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | единиц | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 1.1.3. | Аварийность на опасных участках дорожной сети местного значения (к предыдущему году) | процентов | 93,3 | 93,3 | 92,8 | 92,3 | 91,6 | 90,9 | 90,0 | 88,9 |
| 1.1.4. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. населения Предгорного муниципального округа | единиц | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 |
| 1.1.5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | процентов | 105,0 | 109,0 | 116,0 | 107,0 | 113,0 | 111,0 | 115,0 | 109,0 |
| Цель 2. Безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения\*\* | процентов | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Задача 2.1. Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Число перевезенных пассажиров общественным транспортом | тыс. человек | 1100,00 | 1150,00 | 1210,00 | 1218,00 | 1230,00 | 1245,00 | 1265,00 | 1290,00 |
| 2.1.2. | Количество муниципальных маршрутов | единиц | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.1.3. | Доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами в соответствии с требованиями действующего законодательства | процентов | 45 | 47 | 50 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 2.1.4 | Индекс роста пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам | процентов | 100,4 | 104,5 | 105,2 | 100,6 | 100,9 | 101,2 | 101,6 | 101,9 |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> Данный индикатор предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012  № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | | | | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | |  |
| Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Предгорного муниципального округа | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения» | | управление ЖКХ администрации ПМО СК;  управление архитектуры и градостроительства;  управление образования;  ОГИБДД отдела МВД России по Предгорному району (по согласованию);  МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК;  МБУ «УКСИЕЗ»;  МБУ образования | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 6,9 процентов в 2019 году до 4,1 процентов в 2026 году;  увеличение объема привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа с 1,19 рублей на 1 рубль в 2019 году до 7,39 рублей на 1 рубль в 2026 году | 2021 год | 2026 год | | пункты 1.1. и 1.2. приложения 1 к Программе |
| Задача 1.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог на территории Предгорного муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования | | управление ЖКХ администрации ПМО СК;  управление архитектуры и градостроительства;  МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК;  МБУ «УКСИЕЗ» | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 6,9 процентов в 2019 году до 4,1 процентов в 2026 году;  увеличение протяженности реконструированных, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог населенных пунктов с 11 км в 2019 году до  24 км в 2026 году;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 124,7 процентов по отношению к значению 2019 года | 2021 | 2026 | | пункты 1.1., 1.1.1. и 1.1.5 приложения 1 к Программе |
| 1.2. | Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов | | управление ЖКХ администрации ПМО СК;  управление архитектуры и градостроительства;  управление образования;  МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО;  МБУ «УКСИЕЗ»;  МБУ образования | снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 6,9 процентов в 2019 году до 4,1 процентов в 2026 году;  увеличение протяженности реконструированных, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог населенных пунктов с 11 км в 2019 году до  24 км в 2026 году;  снижение аварийности на опасных участках дорожной сети местного значения (к предыдущему году) с 93,3 процентов в 2019 году до 88,9 процентов в 2026 году;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 124,7 процентов по отношению к значению 2019 года | 2021 | 2026 | | пункты 1.1. и 1.1.1. – 1.1.5. приложения 1 к Программе |
| Цель 2. Безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения» | | управление ЖКХ администрации ПМО СК;  управление архитектуры и градостроительства;  МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК;  МБУ «УКСИЕЗ» | снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения с 1,6 процентов в 2019 году до 0,6 процентов в 2026 году | 2021 год | | 2026 год | пункт 2.1. приложения 1 к Программе |
| Задача 2.1. Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Предгорного муниципального округа | | управление ЖКХ администрации ПМО СК | увеличение числа перевезенных пассажиров общественным транспортом с 1100,0 тыс. чел. в 2019 году до 1500,0 тыс. чел. в 2026 году;  увеличение количества маршрутов муниципального сообщения в Предгорном муниципальном округе с 14 единиц в 2019 году до 17 единиц в 2026 году | 2021 год | | 2026 год | пункты 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.4. приложения 1 к Программе |
| 2.2. | Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов | | управление ЖКХ администрации ПМО СК;  управление архитектуры и градостроительства;  МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК;  МБУ «УКСИЕЗ» | увеличение числа перевезенных пассажиров общественным транспортом с 1100,0 тыс. чел. в 2019 году до 1500,0 тыс. чел. в 2026 году;  увеличение количества маршрутов муниципального сообщения в Предгорном муниципальном округе с 14 единиц в 2019 году до 17 единиц в 2026 году увеличение доли остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами в соответствии с требованиями действующего законодательства с 45 процентов в 2019 году до 70 процентов в 2026 году;  увеличение индекса роста пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с 100,4 процентов в 2019 году до 101,9 в 2026 году | 2021 год | | 2026 год | пункты 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.3., 2.1.4. приложения 1 к Программе |
| 2.3. | Организация мониторинга движения транспорта общего пользования на территории Предгорного муниципального округа | | управление ЖКХ администрации ПМО СК | увеличение числа перевезенных пассажиров общественным транспортом с 1100,0 тыс. чел. в 2019 году до 1500,0 тыс. чел. в 2026 году;  увеличение количества маршрутов муниципального сообщения в Предгорном муниципальном округе с 14 единиц в 2019 году до 17 единицы в 2026 году;  увеличение индекса роста пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с 100,4 процентов в 2019 году до 101,9 в 2026 году | 2021 год | | 2026 год | пункты 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.4. приложения 1 к Программе |
| 3. | | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» | управление ЖКХ администрации ПМО СК;  управление архитектуры и градостроительства;  МБУ «УКСИЕЗ» | обеспечение выполнения целей, решение задач и достижение целевых индикаторов Программы | 2021 год | 2026 год | | реализация Подпрограммы позволит достигнуть значений всех индикаторов достижения целей Программы |
| 3.1. | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» | | управление ЖКХ администрации ПМО СК | обеспечение выполнения целей, решение задач и достижение целевых индикаторов Программы | 2021 год | | 2026 год | реализация основного мероприятия позволит достичь выполнение всех целевых индикаторов Программы |
| 3.2. | Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «УКСИЕЗ» | | управление архитектуры и градостроительства  МБУ «УКСИЕЗ | обеспечение выполнения целей, решение задач и достижение целевых индикаторов Программы | 2021 год | | 2026 год | реализация основного мероприятия позволит достичь выполнение всех целевых индикаторов Программы |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам | | | | | | |
| 2020 (базовый) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Предгорного муниципального округа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог на территории Предгорного муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Цель 2. Безопасное, качественное и эффективное транспортное обслуживание населения | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2.1. | Задача 2.1. Обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользовани | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей Программы | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | Рассчитывается по формуле:  Д. = П / ПОБЩ \* 100, где:  Д = доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;  П – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км;  ПОБЩ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км.  Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения № 1-ТР (автотранспорт) «Сведения о грузовом автотранспорте и протяженности автодорог необщего пользования», утвержденная приказом Росстата от 24.07.2020  № 410 | ежегодно |
| 2. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения | процентов | Рассчитывается по формуле:  Д = (НСРЕД – НСРД. ОБ) / НСРЕД х 100, где:  Д – доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения;  НСРЕД – среднегодовая численность постоянного населения Предгорного муниципального округа, человек;  НСРД. ОБ – численность населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное и (или) железнодорожное сообщение с административным центром округа (населенный пункт, находящийся на расстоянии менее 3-х километров от автобусной остановки и (или) железнодорожной станции, относится к обслуживаемому пункту), человек.  Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения Приложение к форме № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», утвержденная приказом Росстата от 19.08.2020 № 477 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики социальной сферы муниципального образования» | ежегодно |
| 3. | Объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа | рублей  а 1 рубль | Рассчитывается по формуле:  Vпривл. = Vфб+кб/Vмб, где  Vпривл. – объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов  на 1 рубль финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа;  Vфб+кб – объем привлеченных из федерального и краевого бюджета субсидий и иных межбюджетных трансфертов, рублей;  Vмб – объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета округа, рублей.  Источник информации: управление ЖКХ администрации ПМО СК | ежегодно |
| Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | |
| 4. | Протяженность реконструированных, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог населенных пунктов Предгорного муниципального округа | км | Источник информации: акты выполненных работ (КС 2; КС 3), управление ЖКХ администрации ПМО СК; МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК | ежегодно |
| 5. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети | единиц | Источник информации: управление ЖКХ администрации ПМО СК, ОГИБДД отдела МВД России по Предгорному району (по согласованию) | ежегодно |
| 6. | Аварийность на опасных участках дорожной сети местного значения (к предыдущему году) | процентов | Рассчитывается по формуле:  А = Кдтптек /Кдтппред \* 100%, где  А – аварийность участках дорожной сети местного значения;  Кдтптек – количество дорожно-транспортных происшествий на опасных участках дорожной сети местного значения, совершенных в отчетном году (единиц);  Кдтппред - количество дорожно-транспортных происшествий на опасных участках дорожной сети местного значения совершенных, в предыдущем году (единиц)  Источник информации: управление ЖКХ администрации ПМО СК, ОГИБДД отдела МВД России по Предгорному району (по согласованию) | ежегодно |
| 7. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. населения Предгорного муниципального округа | единиц | Источник информации: управление ЖКХ администрации ПМО СК, ОГИБДД отдела МВД России по Предгорному району (по согласованию) | ежегодно |
| 8. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующим нормативным требованиям в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | процентов | Рассчитывается по формуле:  ПР = П тек / П пред \* 100%, где  ПР – прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующим нормативным требованиям0 в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;  Птек – протяженность автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям на конец отчетного года (км);  Ппред - протяженность автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям на начало отчетного года (км);  Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения № 3 ДГ (мо), утвержденная приказом Росстата от 22.07.2019 № 418 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, туризмом, платными услугами населению, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики» | ежегодно |
| 9. | Число перевезенных пассажиров общественным транспортом | человек | Источник информации: управление ЖКХ администрации ПМО СК (сведения по автотранспортным организациям, осуществляющим деятельность на территории Предгорного муниципального округа) | ежеквартально |
| 10. | Количество маршрутов пригородного сообщения в Предгорном муниципальном округе | единиц | Источник информации: Форма федерального статистического наблюдения № 65-автотранс «Сведения о деятельности пассажирского автомобильного транспорта за 20\_\_ г.», утвержденная приказом Росстата от 24.07.2020 и№ 410 | ежегодно |
| 11. | Доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами в соответствии с требованиями действующего законодательства | процентов | Рассчитывается по формуле:  ДОС\_П = КОС\_П/КОБЩ\*100, где:  ДОС\_П – доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами в соответствии с требованиями действующего законодательства;  КОС\_П – количество остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами в соответствии с требованиями действующего законодательства, единиц;  КОБЩ – общее количество остановочных пунктов.  Источник информации: управление ЖКХ администрации ПМО СК | ежегодно |
| 12. | Индекс роста пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам | процентов | Рассчитывается по формуле:  It = Pt/Pp\*100%,  где:  Pt - объем перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в отчетном году (единиц);  Pp - объем перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам в предыдущем отчетному году (единиц)  Источник информации: Форма статистической отчетности № 65-автотранс, утвержденная приказом Росстата от 24.07.2020 № 410 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, туризмом, платными услугами населению, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики» | ежегодно |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» | всего | 217 291,40 | 54 138,00 | 53 886,00 | 53 886,00 | 53 886,00 | 53 886,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | 125 440,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 91 851,23 | 54 138,00 | 53 886,00 | 53 886,00 | 53 886,00 | 53 886,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 150 143,95 | 36 465,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 |
| соисполнителю | 67 147,45 | 17 673,00 | 17 664,00 | 17 664,00 | 17 664,00 | 17 664,00 |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения» | всего | 195 376,94 | 36 465,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | 125 422,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 69 954,75 | 36 465,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 150 143,49 | 36 465,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 |
| соисполнителю | 45 232,99 |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования | всего | 191 876,94 | 36 465,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | 125 422,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 66 454,75 | 36 465,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 146 643,95 | 36 465,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 | 36 222,00 |
| соисполнителю | 45 232,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов | всего | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение конкурсных процедур на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Предгорного муниципального округа | всего |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю |  |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов | всего | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация мониторинга движения транспорта общего пользования на территории Предгорного муниципального округа | всего |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю |  |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» | всего | 21 914,46 | 17 673,00 | 17 664,00 | 17 664,00 | 17 664,00 | 17 664,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 21 896,48 | 17 673,00 | 17 664,00 | 17 664,00 | 17 664,00 | 17 664,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю | 21 914,46 | 17 673,00 | 17 664,00 | 17 664,00 | 17 664,00 | 17 664,00 |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» | всего | 15 472,48 | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | 15 472,48 | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю | 15 472,48 | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 | 14 197,00 |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «УКСИЕЗ» | всего | 6 441,98 | 3 476,00 | 3 467,00 | 3 467,00 | 3 467,00 | 3 467,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | 17,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 6 424,00 | 3 476,00 | 3 467,00 | 3 467,00 | 3 467,00 | 3 467,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю | 6 441,98 | 3 476,00 | 3 467,00 | 3 467,00 | 3 467,00 | 3 467,00 |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

ПОДПРОГРАММА 1

«Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограмма 1 «Дорожно-транспортная инфраструктура и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление ЖКХ администрации ПМО СК |
| Соисполнители подпрограммы | управление архитектуры и градостроительства;  управление образования |
| Участники подпрограммы | МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК;  МБУ «УКСИЕЗ»;  МБУ образования;  ОГИБДД отдела МВД России по Предгорному району (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог на территории Предгорного муниципального округа и повышение безопасности дорожного движения;  обеспечение сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования |
| Показатели решения задач подпрограммы | протяженность реконструированных, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог населенных пунктов Предгорного муниципального округа;  количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети;  аварийность на опасных участках дорожной сети местного значения;  количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. населения Предгорного муниципального округа;  число перевезенных пассажиров общественным транспортом;  количество муниципальных маршрутов в Предгорном муниципальном округе;  доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами в соответствии с требованиями действующего законодательства;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;  индекс роста пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 - 2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 376 729,94 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 195 376,94 тыс. рублей;  в 2022 году – 36 465,00 тыс. рублей  в 2023 году – 36 222,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 36 222,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 36 222,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 36 222,00 тыс. рублей;  по источникам финансового обеспечения Подпрограммы:  за счет средств краевого бюджета – 125 422,19 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 125 422,19 тыс. рублей;  в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета 251 307,75 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2021 году – 69 954,75 тыс. рублей;  в 2022 году – 36 465,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 36 222,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 36 222,00 тыс. рублей;  в 2025 году – 36 222,00 тыс. рублей;  в 2026 году – 36 222,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение протяженности реконструированных, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог населенных пунктов Предгорного муниципального округа с 11 км в 2019 году до 24 км в 2026 году;  снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети с 15 единиц в 2019 году до 7 единиц в 2026 году;  снижение аварийности на опасных участках дорожной сети местного значения с 93,3 процента в 2019 году до 88,9 процентов в 2026 году;  уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. населения Предгорного муниципального округа с 1,08 единиц в 2019 году до 1,05 единиц в 2026 году;  увеличение числа перевезенных пассажиров общественным транспортом с 1100,0 тыс. человек в 2019 году до 1500,0 тыс. человек в 2026 году;  увеличение количества маршрутов муниципального сообщения с 14 единиц в 2019 году до 17 единиц в 2026 году;  увеличение доли остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами в соответствии с требованиями действующего законодательства с 45% в 2019 году до 70% в 2026 году;  прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 124,7% по отношению к значению 2019 года;  индекс роста пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с 100,4% в 2019 году до 101,9% в 2026 году |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования.

В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предполагается:

разработка проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;

строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры, в том числе благоустройство объектов транспортной инфраструктуры:

приобретение, установка, содержание дорожных знаков,

выполнение разметки проезжей части дорог,

реконструкция, строительство ограждений на участках автомобильных дорог;

обустройство автомобильных дорог искусственным освещением.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление ЖКХ администрации ПМО СК.

Соисполнителем данного основного мероприятия является управление архитектуры и градостроительства.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участниками являются МБУ «УКСИЕЗ», МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО.

2. Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов.

В рамках реализации данного основного мероприятия подпрограммы предполагается:

проведение анализа статистики дорожно-транспортных происшествий, причин и условий, способствующих совершению ДТП, результатов проводимых профилактических мероприятий.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление ЖКХ администрации ПМО СК.

Соисполнителями данного основного мероприятия является управление архитектуры и градостроительства, управление образования.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участниками являются МБУ «УКСИЕЗ», МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО, МБУ образования, ОГИБДД отдела МВД России по Предгорному району (по согласованию).

Реализация 1 и 2 основных мероприятий Подпрограммы позволят обеспечить:

увеличение протяженности реконструированных, капитально отремонтированных, отремонтированных автомобильных дорог населенных пунктов Предгорного муниципального округа с 11 км в 2019 году до 24 км в 2026 году;

уменьшение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. населения Предгорного муниципального округа с 1,08 единиц в 2019 году до 1,05 единиц в 2026 году;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на 124,7 процентов по отношению к значению 2019 года;

снижение аварийности на опасных участках дорожной сети местного значения (к предыдущему году) с 93,3% в 2019 году до 88,9% в 2026 году.

3. Проведение конкурсных процедур на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Предгорного муниципального округа.

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение открытых аукционов на право оказания услуг, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам Предгорного муниципального округа.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление ЖКХ администрации ПМО СК.

4. Организация и выполнение работ по содержанию и ремонту остановочных павильонов.

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается обустройство остановочных пунктов транспорта общего пользования в соответствии с нормативными требованиями.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление ЖКХ администрации ПМО СК.

Соисполнитель управление архитектуры и градостроительства.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участниками являются МБУ «УКСИЕЗ», МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО.

5. Организация мониторинга движения транспорта общего пользования на территории Предгорного муниципального округа.

В рамках реализации данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение регулярных проверок перевозчиков на предмет соблюдения «Правил организации транспортного обслуживания населения маршрутным пассажирским автомобильным транспортом в Предгорном муниципальном округе».

Реализация 3, 4 и 5 основных мероприятий Подпрограммы позволят обеспечить увеличение числа перевезенных пассажиров общественным транспортом с 1100,0 тыс. человек в 2019 году до 1500,0 тыс. человек в 2026 году;

увеличение количества маршрутов муниципального сообщения с 14 единиц в 2019 году до 17 единиц в 2026 году;

увеличение доли остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами в соответствии с требованиями действующего законодательства с 45 процентов в 2019 году до 70% в 2026 году;

индекс роста пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам с 100,4 процента в 2019 году до 101,9% в 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление ЖКХ администрации ПМО СК.

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

ПОДПРОГРАММА 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры»

Сферой реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры» является управленческая и организационная деятельность управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края и управления архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется в рамках функций, определенных положениями:

об управлении жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края;

об управления архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 110 243,46 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 21 914,46 тыс. рублей;

в 2022 году – 17 673,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 17 664,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 17 664,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 17 664,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 17 664,00 тыс. рублей;

по источникам финансового обеспечения Подпрограммы:

за счет средств краевого бюджета – 17,98 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 17,98 тыс. рублей;

в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 110 225,48 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2021 году – 21 896,48 тыс. рублей;

в 2022 году – 17 673,00 тыс. рублей;

в 2023 году – 17 664,00 тыс. рублей;

в 2024 году – 17 664,00 тыс. рублей;

в 2025 году – 17 664,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 17 664,00 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение реализации Подпрограммы.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

1.1. Организационная деятельность отдела транспорта и дорожной деятельности управления ЖКХ администрации ПМО СК, в том числе определение приоритетов для очередного финансирования основных мероприятий Программы.

1.2. Обеспечение функций управления архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края;

оказание услуг (выполнение работ) в области архитектуры и градостроительной деятельности;

выплаты по оплате труда работников управления архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края;

уплату налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы является управление ЖКХ администрации ПМО СК.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы управление архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

2. Обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «УКСИЕЗ».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

строительный контроль по объектам муниципальной собственности;

составление локальных сметных расчетов на капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности;

сбор исходных данных для разработки (корректировки) проектно-сметной документации;

подготовка технического задания на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в области строительства;

оказание услуг (выполнение работ) в области архитектуры и градостроительной деятельности;

обеспечение функций МБУ «УКСИЕЗ»;

выплаты по оплате труда работников МБУ «УКСИЕЗ»;

уплату налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы является управление архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является МБУ «УКСИЕЗ».

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2026 годах без разделения на этапы ее реализации, так как мероприятие Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_