УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 15 декабря 2021 № 654-р

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта

«Устройство уличного освещения по ул. Заречная в х. Калаборка Предгорного муниципального округа Ставропольского края»

(наименование инициативного проекта)

Год реализации: 2023

Цель инициативного проекта: увеличение комфорта проживания жителей посёлка, повышение безопасности граждан в темноте время суток.

Инициаторы проекта: Пантюхина Светлана Евгеньевна.

Ответственный за реализацию проекта: управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Муниципальный заказчик: МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК

Муниципальный контракт: № 0121600019023000075 от 03.07.2023

Акт выполненных работ: № 1 от 14.08.2023

Информация об использовании денежных средств:

| Показатель | Стоимость проекта до проведения конкурсных процедур | Кассовый расход | Неиспользованный остаток, подлежащих возврату (отзыву ассигнований) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета округа | 957 724,41 | 928 992,69 | 28 731,72 |
| Инициативные платежи | 41 000,00 | 39 770,00 | 1 230,00 |
| Дополнительные средства бюджета округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 998 724,41 | 968 762,69 | 29 961,72 |

Информация о возврате денежных средств: возврат инициативных платежей производится на основании заявлений лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих их перечисление в бюджет округа в качестве инициативных платежей, адресованных в курирующий орган, в которых указываются реквизиты счета для поступления денежных средств.

Начальник управления жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства

администрации Предгорного муниципального

округа Ставропольского края						 	С.В. Яриков