УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от 15 декабря 2021 № 654-р

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта

«Монтаж светильников наружного освещения в х. Славяновский (МТФ 1 №1 к-за им. Ленина) Предгорного муниципального округа

Ставропольского края»

(наименование инициативного проекта)

Год реализации: 2022

Цель инициативного проекта: увеличение видимости на дороге в темноте время суток и обеспечение безопасности дорожного движения, а также комфорта проживания жителей посёлка, повышение безопасности граждан в темноте время суток.

Инициаторы проекта: Евдокимова Ирина Саядовна.

Ответственный за реализацию проекта: управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Муниципальный заказчик: МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК

Муниципальный контракт: № 0121600019022000058 от 10.08.2022

Акт выполненных работ: № б/н от 16.09.2022

Информация об использовании денежных средств:

| Показатель | Стоимость проекта до проведения конкурсных процедур | Кассовый расход | Неиспользованный остаток, подлежащих возврату (отзыву ассигнований) |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета округа | 752 860,10 | 752 860,10 | 0,00 |
| Инициативные платежи | 41 000,0 | 41 000,0 | 0,00 |
| Дополнительные средства бюджета округа | 0,00 | 36 071,96 | 0,00 |
| Итого | 793 860,10 | 829 932,06 | 0,00 |

Информация о возврате денежных средств: возврат инициативных платежей производится на основании заявлений лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих их перечисление в бюджет округа в качестве инициативных платежей, адресованных в курирующий орган, в которых указываются реквизиты счета для поступления денежных средств.

Начальник управления жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства

администрации Предгорного муниципального

округа Ставропольского края						 	С.В. Яриков