ПРОЕКТ

|  |
| --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**  **СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ** |
| ст. Ессентукская |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

О внесении изменений в муниципальную программу Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование   
современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 11 января 2021 г. № 04 «Об утверждении муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы» (в редакции постановления администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 20 октября 2021 г. № 1704)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края», распоряжением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 28 декабря 2020 г. № 81-р «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края», распоряжением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 73-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Предгорного муниципального округа, планируемых к разработке», протоколом заседания общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_, администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 11 января 2021 г. № 04 «Об утверждении муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы» (в редакции постановления администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 20 октября 2021 г. № 1704), изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Предгорного муниципального округа Ставропольского края [www.pmosk.ru](http://www.pmosk.ru) в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края Татарова А.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Предгорного

муниципального округа

Ставропольского края Н.Н. Бондаренко

**Проект постановления вносит:**

Первый заместитель главы администрации

администрации Предгорного

муниципального округа Ставропольского края А.Г. Татаров

**Проект постановления визируют:**

Начальник отдела правового и кадрового

обеспечения администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края Е.В.Левенко

Начальник финансового управления

администрации Предгорного муниципального округа

Ставропольского края Т. Б. Подник

Начальник отдела экономического

развития, торговли и стратегического

планирования администрации Предгорного

муниципального округа Ставропольского края Г.П. Игнатенко

Начальник отдела по общим

и организационным вопросам

администрации Предгорного муниципального округа

Ставропольского края Н.Ю. Хомутова

**Проект постановления подготовил:**

Начальник управления

жилищно-коммунального и дорожного

хозяйства администрации Предгорного

муниципального округа Ставропольского края С.В. Яриков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Предгорного муниципального округа

Ставропольского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Предгорного муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Предгорного муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее – управление ЖКХ) |
| Соисполнители Программы | управление архитектуры и градостроительства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее - управление архитектуры и градостроительства);  управление имущественных отношений администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее - управление имущественных отношений) |
| Участники Программы | муниципальное казенное учреждение «Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Предгорного муниципального округа Ставропольского края (далее - МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК);  заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий Предгорного муниципального округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма 1 «Современная городская среда»;  подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | повышение качества и комфорта городской среды на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории) |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля благоустроенных общественных территорий в Предгорном муниципальном округе в общем количестве общественных территорий округа;  доля благоустроенных дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе в общем количестве дворовых территорий округа;  доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Предгорного муниципального округа |
| Сроки реализации Программы | 2018 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Предгорного муниципального округа Ставропольского края (консолидированного бюджета Предгорного муниципального района Ставропольского края) составит 145 408,54 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 19 516,41 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 21 694,47 тыс. рублей;  2021 год – 3 990,52 тыс. рублей;  2022 год – 100 207,14 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  по источникам финансового обеспечения Программы:  за счет средств федерального бюджета – 94 870,46 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 15 552,29 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 79 318,17 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета – 27 560,58 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 2 890,72 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 20 591,70 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 4 078,16 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета – 22 977,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 1 073,40 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 1 102,77 тыс. рублей;  2021 год – 3 990,52 тыс. рублей;  2022 год – 16 810,81. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | увеличение доли благоустроенных общественных территорий в Предгорном муниципальном округе в общем количестве общественных территорий округа с 3,28% в 2017 году до 100% в 2024 году;  увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе в общем количестве дворовых территорий округа с 58,22% в 2017 году до 100% в 2024 году;  увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Предгорного муниципального округа в 2024 году не менее 30% |

Приоритеты и цели, реализуемой в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Предгорного муниципального округа Ставропольского края

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития округа и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», утверждённым президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. № 5);

национальным проектом «Жилье и городская среда», паспорт которого утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол   
от 24 декабря 2018 г. № 16);

федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды», паспорт которого утверждён протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда»   
от 21 декабря 2018 г. № 3;

правилами предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановления Правительства Российской Федерации   
от 10 февраля 2017 г. № 169;

региональным проектом «Повышение комфортности городской среды Ставропольского края», паспорт которого утвержден советом при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (протокол от 13 декабря 2018 г. № 4);

Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2010 г. № 1485-р;

Законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз   
«О [Стратегии](consultantplus://offline/ref=3BE52C3FBEABA637A45BB2FDB0D180175D719D5193BBEE5E438F26A8187E639977503E4718B2081B6EA14CC1i9H) социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года»;

Стратегией социально-экономического развития Предгорного района до 2035 года, утвержденной решением совета депутатов от 23.12.2019 № 72;

иными правовыми актами администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Стратегическая цель реализуемой в Предгорном муниципальном округе политики в сфере благоустройства – формирование привлекательной, комфортной и доступной городской среды, позволяющей повысить уровень жизни населения, а также создать комфортные условия для проживания.

С учетом вышеуказанного приоритета целью Программы является:

повышение качества и комфорта городской среды на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма 1 «Современная городская среда»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия».

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях приведены в приложении 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы, направленных на достижение поставленных целей Программы и решение задач подпрограмм Программы приведен в приложении 2 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 3 к Программе.

Сведения об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы приведены в приложении 4 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителям Программы, подпрограмм Программы и основным мероприятиям подпрограмм Программы приведены в приложении 5 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Предгорного муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края приведены в приложении 6.

Паспорта подпрограмм Программы приведены в приложениях 7 и 12 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах приведен в приложении 8.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении 9.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах приведен в приложении 10.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2018 - 2024 годах приведен в приложении 11.

Характеристика

сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и мероприятия по достижению целей Программы

Анализ сферы благоустройства в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края показал, что в последние годы в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края проводилась целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий.

В то же время в вопросах благоустройства Предгорного муниципального округа Ставропольского края имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий.

На территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края имеются общественные территории (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего пользования, установку малых архитектурных форм.

Общее количество общественных территорий в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края составляет 61 ед., из них количество благоустроенных общественных территорий общего пользования по состоянию на 23.04.2021 г. составляет 23 ед.

Таким образом, общее количество общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 23.04.2021 г. составляет   
38 ед.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах (далее –Адресный перечень общественных территорий), приведен в приложении 8 к Программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 г.  
№ 279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках Адресного перечня общественных территорий справочно указаны общественные территории, благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из Адресного перечня общественных территорий, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом Предгорного муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из Адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6 февраля 2017 г.   
№ 64 «О межведомственной комиссии по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» (далее – межведомственная комиссия), в порядке, установленном межведомственной комиссией.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды, в рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п (далее соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского края), администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации муниципального хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с использованием средств субсидии, администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарно-гигиеническим, конструктивным, технологическим, планировочным требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.

На территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края имеются дворовые территории многоквартирных домов, уровень благоустройство которых не отвечает современным требованиям.

Общее количество дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края составляет 225 ед., из них количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования по состоянию на 23.04.2021 г. составляет 131 ед.

Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 23.04.2021 г. составляет 94 ед.

Работы по благоустройству дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее – минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий). Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении 9 к Программе.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий, установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий).

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника, оформляемого соответствующим актом Управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного субботника по уборке дворовой территории в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края возлагается на управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные программы после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 10 к Программе (далее – Адресный перечень дворовых территорий).

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по инвентаризации.

Администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из Адресного перечня дворовых территорий дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом Предгорного муниципального округа Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной комиссией.

Администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края вправе исключать из Адресного перечня дворовых территорий дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрацией Предгорного муниципального округа Ставропольского края обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный трёхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств субсидии.

В соответствии с государственной программой Ставропольского края, расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, может осуществляться по решению администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края одним из следующих способов:

1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Предгорного муниципального округа Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным казенным учреждениям в оперативное управление);

3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Предгорного муниципального округа Ставропольского края, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края самостоятельно определяет способ, форму и порядок расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием средств субсидии, администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и (или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По итогам проведенной инвентаризации на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, утвержденными Решением Думы Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 04 марта 2021 г. № 21 (далее соответственно – объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства) по состоянию на 23.04.2021 отсутствуют.

При выявлении таких объектов недвижимого имущества работы по благоустройству будут, осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией Предгорного муниципального округа Ставропольского края и собственниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года.

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома).

В рамках Программы осуществляются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства.

По состоянию на 23.04.2021 г. на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края расположены 28998 индивидуальных жилых домов. По итогам проведенной инвентаризации все дома признаны соответствующими Правилам благоустройства.

5. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов, проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В целях обеспечения общественного контроля за реализацией муниципальной программы, расширения участия общественности в ее реализации, распоряжением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 12.01.2021 № 03-р «О создании общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализацией организации общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» создана и осуществляет свою деятельность общественная комиссия по формированию современной городской среды (далее – общественная комиссия).

Постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 12 апреля 2021 г. № 808 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы», установлена процедура проведения общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в Программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов изменений в Программу.

В ходе проведения процедуры общественных обсуждений администрацией Предгорного муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в Программу.

В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля за ходом выполнения Программы, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

Администрацией Предгорного муниципального округа Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается актуализация Программы по результатам проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее – голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными программами муниципальных образований Ставропольского края, предусматривающими мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края   
от 31 января 2019 г. № 37-п «О некоторых мерах по организации рейтингового голосования по формированию современной городской среды в Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами.

В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте   
от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» запланировано обеспечение участия в голосовании в 2024 году 27354 граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, что составляет 30 % общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы

Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»   
и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий в Предгорном муниципальном округе в общем количестве общественных территорий округа | процентов | 4,92 | 14,75 | 37,70 | 52,45 | 63,93 | 81,97 | 100 |
| 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе в общем количестве дворовых территорий округа | процентов | 58,22 | 58,22 | 58,22 | 58,22 | 58,22 | 58,22 | 100 |
| 1.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Предгорного муниципального округа | процентов | 3,29 | 4,37 | 4,78 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 30 |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда» | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 1 | 6 | 14 | 9 | 7 | 11 | 11 |
| 1.1.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий» | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | человек | 3000 | 3983 | 4356 | 13677 | 18236 | 22795 | 27354 |
| 1.2.2. | Количество граждан принявших трудовое участие в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия подпрограммы программы (краткое описание) | Срок | | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края» | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Современная городская среда» | управление ЖКХ  управление архитектуры и градостроительства  управление имущественных отношений  МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК  заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий Предгорного муниципального округа Ставропольского края | увеличение доли благоустроенных общественных территорий в Предгорном муниципальном округе в общем количестве общественных территорий округа с 3,28 % в 2017 году до 100 % в 2024 году;  увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе в общем количестве дворовых территорий округа с 58,22% в 2017 году до 100 % в 2024 году;  увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Предгорного муниципального округа в 2024 году не менее 30% | 2018 год | 2024 год | | пункты 1.1 – 1.3. приложения 1 к Программе |
| Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» | | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий | управление ЖКХ  управление архитектуры и градостроительства  управление имущественных отношений  МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК  заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий Предгорного муниципального округа Ставропольского края | увеличение количества благоустроенных общественных территорий с 2 единиц в 2017 году до 61 единицы в 2024 году | 2018 год | 2024 год | | пункт 1.1.1. приложения 1 к Программе |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий | управление ЖКХ  управление архитектуры и градостроительства  управление имущественных отношений  МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК  заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий Предгорного муниципального округа Ставропольского края | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 131 единицы в 2017 году до 225 единиц в 2024 году | 2024 год | 2024 год | | пункт 1.1.2 приложения 1 к Программе |
| Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий» | | | | | | | |
| 2.1. | Пропаганда трудового участия граждан, проживающих в МКД, в благоустройстве дворовых территорий в средствах массовой информации | управление ЖКХ  МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК  заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий Предгорного муниципального округа Ставропольского края | увеличение количества граждан принявших трудовое участие в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в 2024 году не менее 1400 человек | 2018 год | | 2024 год | пункты 1.2.2. приложения 1 к Программе |
| 2.2. | Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | управление ЖКХ  МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК  заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий Предгорного муниципального округа Ставропольского края | увеличение количества граждан принявших трудовое участие в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в 2024 году не менее 27354 человека | 2018 год | | 2024 год | пункты 1.2.1 приложения 1 к Программе |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» | управление ЖКХ | обеспечение выполнения цели Программы, решения задач подпрограмм Программы, а также достижения значений целевых индикаторов и показателей решения задач | 2018 год | | 2024 год | Реализация Подпрограммы позволит достигнуть значений всех целевых индикаторов и показателей решения задач |
|  | Обеспечение реализации Программы | управление ЖКХ | обеспечение выполнения цели Программы, решения задач подпрограмм Программы, а также достижения значений целевых индикаторов и показателей решения задач | 2018 год | | 2024 год | Реализация Подпрограммы позволит достигнуть значений всех целевых индикаторов и показателей решения задач |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам | | | | | | |
| 2018 (базовый) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Современная городская среда» | | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий» | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.2. | Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий» | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

об источнике информации и методике расчета индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Источник информации (методика расчета) | Временные характеристики индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей Программы | | | | |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий в Предгорном муниципальном округе в общем количестве общественных территорий округа | процентов | Рассчитывается по формуле:  Tобщ.т.= (Li +Lj) / Lz \* 100, где  Li – количество благоустроенных общественных территорий в текущем году;  Lj – количество благоустроенных общественных территорий за год (годы), предшествующие отчётному году;  Lz – общее количество общественных территории, нуждающихся в благоустройстве | ежегодно |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе в общем количестве дворовых территорий округа | процентов | Рассчитывается по формуле:  Tмкд.= (Li +Lj) / Lz \* 100, где  Li – количество благоустроенных дворовых территорий в текущем году;  Lj – количество благоустроенных дворовых территорий за год (годы), предшествующие отчётному году;  Lz – общее количество дворовых территории, нуждающихся в благоустройстве | ежегодно |
| 3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Предгорного муниципального округа | процентов | Рассчитывается по формуле:  ТУ= Зп/З\*100%, где  Зп- количество лиц принявших участия в решение вопросов городской среды от 14 лет и старше;  З- количество жителей Предгорного муниципального округа от 14 лет и старше | ежегодно |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда» | | | | |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | Отчёт (приложение к соглашению) | ежегодно |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | Отчёт (приложение к соглашению) | ежегодно |
| 6. | Количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | человек | Протокол общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступивших предложений | ежегодно |
| 7. | Количество граждан принявших трудовое участие в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий | человек | Акт управления ЖКХ | ежегодно |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МП «Формирование современной городской среды» | всего | 19 516,41 | 0,00 | 21 694,47 | 3 990,52 | 100 207,14 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 15 552,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 318,17 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 2 890,72 | 0,00 | 20 591,70 | 0,00 | 4 078,16 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 1 073,40 | 0,00 | 1 102,77 | 3 990,52 | 16 810,81 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 19 516,41 | 0,00 | 21 694,47 | 3 990,52 | 100 207,14 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Современная городская среда» | всего | 19 516,41 | 0,00 | 21 694,47 | 3 990,52 | 100 207,14 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 15 552,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 318,17 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 2 890,72 | 0,00 | 20 591,70 | 0,00 | 4 078,16 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 1 073,40 | 0,00 | 1 102,77 | 3 990,52 | 16 810,81 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 19 516,41 | 0,00 | 21 694,47 | 3 990,52 | 100 207,14 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественных территорий | всего | 19 516,41 | 0,00 | 21 694,47 | 3 990,52 | 100 207,14 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 15 552,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 318,17 | 0,00 | 0,00 |
| средства краевого бюджета | 2 890,72 | 0,00 | 20 591,70 | 0,00 | 4 078,16 | 0,00 | 0,00 |
| средства местного бюджета | 1 073,40 | 0,00 | 1 102,77 | 3 990,52 | 16 810,81 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю | 19 516,41 | 0,00 | 21 694,47 | 3 990,52 | 100 207,14 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч.*,* |  |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Пропаганда трудового участия граждан, проживающих в МКД, в благоустройстве дворовых территорий в средствах массовой информации | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение реализации Программы | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнителю |  |  |  |  |  |  |  |
| средства участников программы в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства других источников |  |  |  |  |  |  |  |
| средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6  к муниципальной программе Предгорного  муниципального округа Ставропольского края  «Формирование современной городской среды» |

объемы и источники

финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Предгорного муниципального округа Ставропольского края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Источник финансового обеспечения по ответственному исполнителю программы | Объемы финансового обеспечения по годам  (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1. | Финансовое обеспечение благоустройства общественных территорий, в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Предгорного муниципального округа Ставропольского края |  | 0,00 | 12 794,79 | 31 110,84 | 14 764,75 | | 11 763,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 8 472,71 | 17 099,75 | 9 637,41 | | 7 378,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 | 2 911,48 | 10 154,96 | 3 561,84 | | 3 269,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 1 410,60 | 3 856,13 | 1 565,50 | | 1 115,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами», всего |  | 0,00 | 12 794,79 | 31 110,84 | 14 764,75 | | 11 763,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 8 472,71 | 17 099,75 | 9 637,41 | | 7 378,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 | 2 911,48 | 10 154,96 | 3 561,84 | | 3 269,85 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 1 410,60 | 3 856,13 | 1 565,50 | | 1 115,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Государственная программа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Государственная программа Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс», всего |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПОДПРОГРАММА 1

«Современная городская среда» муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Современная городская среда»

муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | подпрограммы 1 «Современная городская среда» муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Подпрограмма). |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | управление ЖКХ |
| Соисполнители подпрограммы | управление архитектуры и градостроительства;  управление имущественных отношений |
| Участники подпрограммы | МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК;  управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию), собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (по согласованию) |
| Задачи подпрограммы | организация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий;  повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий |
| Показатели решения задач подпрограммы | количество благоустроенных общественных территорий в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края;  количество благоустроенных дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края;  количество граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий;  количество граждан принявших трудовое участие в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета Предгорного муниципального округа Ставропольского края (консолидированного бюджета Предгорного муниципального района Ставропольского края) составит 145 408,54 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 19 516,41 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 21 694,47 тыс. рублей;  2021 год – 3 990,52 тыс. рублей;  2022 год – 100 207,14 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  по источникам финансового обеспечения Программы:  за счет средств федерального бюджета -  94 870,46 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 15 552,29 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 0,00 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 79 318,17 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  за счет средств краевого бюджета –  27 560,58 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 2 890,72 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 20 591,70 тыс. рублей;  2021 год – 0,00 тыс. рублей;  2022 год – 4 078,16 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей;  за счет средств местного бюджета –  22 977,50 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 1 073,40 тыс. рублей;  2019 год – 0,00 тыс. рублей;  2020 год – 1 102,77 тыс. рублей;  2021 год – 3 990,52 тыс. рублей;  2022 год – 16 810,81 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | увеличение количества благоустроенных общественных территорий с 2 единиц в 2017 году до 61 единицы в 2024 году;  увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 131 единицы в 2017 году до 225 единиц в 2024 году;  увеличение количества граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий в 2024 году не менее 27354 человек;  увеличение количества граждан принявших трудовое участие в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в 2024 году не менее 1400 человек |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство общественных территорий.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается комплексное благоустройство общественных территорий, в том числе:

монтаж малых архитектурных форм, скамеек на чугунных опорах, литых чугунных декоративных урн, чугунных пяти-рожковых светильников с ртутными лампами;

озеленение клумб и цветников;

монтаж системы наружного видеонаблюдения

санитарный спил деревьев, корчёвка пней, формовочная обрезка деревьев, подготовка почвы под цветники;

общестроительные работы по восстановлению ограждений территории;

облицовка каменных ограждений территории полированным гранитом и известняком с устройством кордонного камня;

монтаж решетчатых ограждений и въездных ворот с последующей грунтовкой и покраской эмалью по металлу;

закладка необходимых инженерных коммуникаций для обеспечения работы декоративных светильников, прожекторов, а также камер наружного видеонаблюдения;

устройство бетонной подготовки под аллейные дорожки с закладкой фундаментов под малые архитектурные формы (скамейки, урны, фонари);

мощение аллейных дорожек мелкоразмерной вибропрессованной тротуарной плиткой;

облицовка ступеней полированными гранитными плитами и т.д..

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества благоустроенных общественных территорий с 2 единиц в 2017 году до 61 единицы в 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление ЖКХ.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы являются управление архитектуры и градостроительства и управление имущественных отношений.

В реализации данного основного мероприятия участвуют МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК, управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию), собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (по согласованию).

2. Благоустройство дворовых территорий.

В рамках основного мероприятия предполагается выполнение работ по благоустройству дворовых территорий общего пользования, включающих работы по обеспечению освещения дворовых территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн и т.д.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества благоустроенных дворовых территорий с 131 единицы в 2017 году до 225 единиц в 2024 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является управление ЖКХ.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы являются управление архитектуры и градостроительства и управление имущественных отношений.

В реализации данного основного мероприятия участвуют МКУ «ЖКХ и благоустройства» ПМО СК, управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию), собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (по согласованию).

3. Пропаганда трудового участия граждан, проживающих в МКД, в благоустройстве дворовых территорий в средствах массовой информации.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается размещение в ИКТ «Интернет» фото-, видеоматериалов, подтверждающих проведение мероприятий с трудовым участием граждан в благоустройстве дворовых территорий в Предгорном муниципальном округе и пропагандирующих приоритет государственной политики в сфере благоустройства.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества граждан принявших трудовое участие в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий в 2024 году не менее 1400 человек.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление ЖКХ.

Участниками данного основного мероприятия Подпрограммы являются управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию), собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (по согласованию).

4. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.

В рамках основного мероприятия предполагается проведение рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных территорий Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит обеспечить увеличение количества граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий в 2024 году не менее 27354 человек.

Ответственным исполнителем основного мероприятия является управление ЖКХ.

Участниками данного основного мероприятия Подпрограммы являются управляющие организации и ТСЖ многоквартирных домов (по согласованию), собственники помещений, проживающие в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (по согласованию).

Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫй ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) и наименование общественной территории | Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края (муниципальных образований Предгорного муниципального района Ставропольского края) за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство общественных территорий |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| **2018 год** | | |
| 1. | Станица Ессентукская, территория, прилегающая к зданию администрации Предгорного муниципального района Ставропольского края | Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – ГП «Формирование современной городской среды»), муниципальная программа муниципального образования Ессентукский сельсовет Предгорного района Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее – МП МО Ессентукский сельсовет «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы») |
| **2019 год** | | |
| 2. | Поселок Нежинский, территория сельского Дома культуры | Государственная программа Ставропольского края «Управления финансами» (далее – ГП «Управление финансами») |
| 3. | Село Новоблагодарное, уличный спортивно-игровой комплекс на территории, прилегающей к Дому культуры | ГП «Управление финансами» |
| 4. | Поселок Пятигорский, спортивно-игровая площадка по ул. Красноармейская | ГП «Управление финансами» |
| 5. | Село Этока, кладбище | ГП «Управление финансами» |
| 6. | Хутор Новая Пролетарка, детская площадка | ГП «Управление финансами» |
| 7. | Село Садовое, пешеходные дорожки | ГП «Управление финансами» |
| **2020 год** | | |
| 8. | Станица Боргустанская, спортивная уличная площадка | ГП «Управление финансами» |
| 9. | Поселок Горный, пешеходная дорожка от ул. Зеленая до ул. Садовая | ГП «Управление финансами» |
| 10. | Станица Ессентукская, детский игровой спортивный комплекс по ул. Пикетная | ГП «Управление финансами» |
| 11. | Станица Ессентукская, детская универсальная площадка по ул. Яблонька | ГП «Управление финансами» |
| 12. | Станица Ессентукская, аллея по ул. Набережная | ГП «Формирование современной городской среды», МП МО Ессентукский сельсовет «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» |
| 13. | Село Новоблагодарное, территория, прилегающая к Дому культуры | ГП «Управление финансами» |
| 14. | Поселок Пятигорский, малая аллея по ул. Красноармейская | ГП «Управление финансами» |
| 15. | Станица Суворовская, общественная территория "Отдых (рекреация)" | ГП «Управление финансами» |
| 16. | Поселок Джуца, уличное освещение | ГП «Управление финансами» |
| 17. | Хутор Тамбукан, детская игровая площадка | ГП «Управление финансами» |
| 18. | Село Этока, спортивная площадка (район площади администрации Этокского сельсовета Предгорного района Ставропольского края) | ГП «Управление финансами» |
| 19. | Хутор Новая Пролетарка, спортивная площадка | ГП «Управление финансами» |
| 20. | Село Садовое, детская площадка | ГП «Управление финансами» |
| 21. | Село Юца, спортивная площадка | ГП «Управление финансами» |
| **2021 год** | | |
| 22. | Станица Ессентукская, скейт-парк на территории парковой зоны | Муниципальная программа Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – МП «Формирование современной городской среды») |
| 23. | Станица Ессентукская, пешеходная дорожка по улице Павлова от улицы Цветочная до улицы Эскадронная | ГП «Управление финансами», муниципальная программа Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами и имуществом» (далее – МП «Управление финансами и имуществом») |
| 24. | Станица Ессентукская, пешеходная дорожка по улице Павлова от улицы Яблонька до улицы Цветочная | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| 25. | Поселок Горный, детская универсальная площадка | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| 26. | Поселок Пятигорский, большая аллея по ул. Красноармейская | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| 27. | Село Садовое, территория, прилегающая к Дому культуры | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| 28. | Хутор Новая Пролетарка, уличное освещение по ул. Озерная | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| 29. | Село Юца, пешеходная дорожка туп. Шоссейный | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| 30. | Село Этока, кладбище № 2 | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| **2022 год** | | |
| 31. | «Парковая зона по улице Центральная станицы Суворовской», адрес: Ставропольский край, Предгорный район, станица Суворовская, ул. Центральная, 91» | ГП «Формирование современной городской среды», МП «Формирование современной городской среды» |
| 32. | Поселок Горный, спортивная площадка | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| 33. | Станица Ессентукская, тротуар по улице Гагарина (от улицы Гагарина, д. 103 до улицы Яблонька, д. 33 | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| 34. | Станица Ессентукская, тротуар по улице Садовая (от улицы Павлова до улицы Гагарина), по улице Гагарина (от улицы Гагарина, д. 92 до улицы Гагарина, д .158) | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| 35. | Поселок Нежинский, спортивный городок | ГП «Управление финансами», МП «Управление финансами и имуществом» |
| 36. | Благоустройство центральной площади в станице Бекешевская |  |
| 37. | Благоустройство территории парка с. Новоблагодарное |  |
| **2023** **год** | | |
| 38. | поселок Ясная Поляна, территория, прилегающая к зданию администрации |  |
| 39. | поселок Пятигорский, спортивно-тренажерный комплекс |  |
| 40. | село Свобода, территория, прилегающая к Дому культуры |  |
| 41. | село Юца, спортивная площадка по улице Комсомольская |  |
| 42. | станица Суворовская, территория, прилегающая к зданию администрации |  |
| 43. | поселок Нежинский, аллея |  |
| 44. | село Этока, сквер по улице 50 лет Октября |  |
| 45. | поселок Подкумок, территория, прилегающая к социальному центру культуры |  |
| 46. | станица Суворовская, парковая зона по улице Советская |  |
| 47. | поселок Санамер, сквер по улице Спортивная |  |
| 48. | Ясная Поляна, детская площадка по улице Спортивная |  |
| **2024 год** | | |
| 49. | село Свобода, парковая зона по улице Гагарина |  |
| 50. | поселок Мирный, сквер по улице Шоссейная |  |
| 51. | село Винсады, парковая зона по улице Маяковского |  |
| 52. | станица Боргустанская, парковая зона по улице Буденного |  |
| 53. | поселок Урожайный, детская площадка по улице Ленина |  |
| 54. | поселок им. Чкалова, детская площадка по улице Волочаевской |  |
| 55. | поселок Подкумок, детская площадка по улице Уральская |  |
| 56. | село Этока, территория, прилегающая к зданию администрации |  |
| 57. | село Юца, детская площадка по улице Заречная |  |
| 58. | поселок Ясная Поляна, территория, прилегающая к Дому культуры |  |
| 59. | село Винсады, парковая зона по улице Совхозная |  |

-ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Уличные фонари:

|  |  |
| --- | --- |
| *(или иное визуализированное изображение)* | *или иное визуализированное изображение)* |
|  |  |

1. Скамья:

|  |
| --- |
|  |

*(иили иное визуализированное изображение)*

3) Урна:

|  |
| --- |
|  |

*(или иное визуализированное изображение)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2018 – 2024 годах

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) дворовой территории |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | | | | | |
|  | - | - | | | - |
| **2019 год** | | | | | |
|  | - | - | | | - |
| **2020 год** | | | | | |
|  | - | - | | | - |
| **2021 год** | | | | | |
|  | - | - | | | - |
| **2022 год** | | | | | |
|  | - | - | | | - |
| **2023 год** | | | | | |
|  | - | - | | | - |
| **2024 год** | | | | | |
|  | ст. Боргустанская | | ул. Буденного | 5 | |
|  | с. Винсады | | ул. Ленина | 23 | |
|  | с. Винсады | | ул. Ленина | 37 | |
|  | с. Винсады | | ул. Ленина | 39 | |
|  | с. Винсады | | ул. Подгорная | 156 | |
|  | с. Винсады | | ул. Школьная | 125 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. 6-ти Коммунаров | 97 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. 6-ти Коммунаров | 97А к. 1 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. 6-ти Коммунаров | 97А к. 2 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 5, 5/2, 5 к. 2 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 5 к. 3, 5 к. 4 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 5 к. 5, 5 к. 6 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 7, 7 А | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 7 к. Б, 7 к. В, 7 к. Г | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 11 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 13 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 46 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 48 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 50 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 54 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 56, 56 А | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 68 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 70 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Гагарина | 138 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Губина | 7, 7 А | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Губина | 9 А | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Губина | 9, 9 И | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Губина | 73 к.1, 73 к. 2 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Ляпидевского | 7 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Московская | 35, 37 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Московская | 39 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Московская | 39А | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Московская | 41 А | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Московская | 96, 98, 100 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Московская | 102, 104 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Набережная | 1 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Набережная | 2 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Набережная | 4 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Набережная | 8 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Набережная | 9 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Набережная | 11 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Набережная | 12 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Набережная | 13 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Набережная | 14 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Набережная | 15 | |
|  | ст. Ессентукская | | пер. Новый | 3 | |
|  | ст. Ессентукская | | пер. Новый | 5 | |
|  | ст. Ессентукская | | пер. Новый | 5 А | |
|  | ст. Ессентукская | | пер. Новый | 6 | |
|  | ст. Ессентукская | | пер. Новый | 7 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Павлова | 6 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Павлова | 8 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Павлова | 10 к. 1-5 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Павлова | 12 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Павлова | 14 к. 1-4 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Павлова | 45 к. Д | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Павлова | 45 Г | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Пикетная | 1 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Пикетная | 2 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Пикетная | 3 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Пикетная | 5 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Раевского | 2 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Садовая | 4 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Садовое Кольцо | 9 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Садовое Кольцо | 10 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Садовое Кольцо | 12 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Спортивная | 1 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Цветочная | 12Б к. 1-4 | |
|  | ст. Ессентукская | | пер. Школьный | 5 | |
|  | ст. Ессентукская | | пер. Школьный | 7, 7 к. 1 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Этокская | 36 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Этокская | 104 | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Яблонька | 38А | |
|  | ст. Ессентукская | | ул. Яблонька | 115 | |
|  | пос. Мирный | | ул. Совхозная | 16 | |
|  | пос. Нежинский | | - | 11-12 | |
|  | пос. Нежинский | | - | 18 | |
|  | пос. Нежинский | | - | 55 | |
|  | пос. Железноводский | | ул. Комарова | 1 | |
|  | пос. Железноводский | | ул. Советская | 4 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Московская | 1 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Московская | 2 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Московская | 3 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Московская | 4 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Спортивная | 13, 15 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Спортивная | 14, 16 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Спортивная | 17, 19 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Спортивная | 18, 20 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Спортивная | 22 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Спортивная | 29 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Спортивная | 31 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Спортивная | 33 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Школьная | 28 | |
|  | пос. Ясная Поляна | | ул. Школьная | 30 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2018 - 2024 годах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес (местоположение) объекта | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| 1. | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

к муниципальной программе Предгорного

муниципального округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПОДПРОГРАММА 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

Сферой реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы Предгорного муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» является управленческая и организационная деятельность управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется в рамках функций, определенных [положением](consultantplus://offline/ref=353F493CE53B8E220508FEEC728D9C6C1D0FF478D7F0F2462FBB0B764361555BC632B42CE0A7D104D37ECC4307F) об управлении жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограмма предусматривает реализацию основного мероприятия «Обеспечение реализации Программы».

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

организационная деятельность управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы.

Ответственными исполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы является управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края.

Подпрограмма реализуется в 2018 - 2024 годах без разделения на этапы ее реализации, так как мероприятие Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_