Информация о ходе реализации инициативного проекта «Монтаж светильников наружного освещения х. МТФ №1 к-за им. Ленина, ул. Лысогорская» от 16.11.2021

| № п/п | Мероприятие | Дата, сроки осуществления мероприятия | Подтверждающие документы, материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения конкурсной комиссией о поддержке инициативного проекта | 08 октября 2021 г. | Протокол №3 от 08.10.2021 |
| 2 | Направление решения конкурсной комиссии в курирующий отдел (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Предгорного муниципального округа) и финансовое управление для дальнейшей работы | 11 октября 2021 | Исходящий №7722-04 от 11.10.2021 |
| 3 | Сбор инициативных платежей. Размещена информация о поддержке инициативного проекта и начале сбора инициативных платежей. | 11 октября – 10 ноября 2021 года | https://pmosk.ru/archives/12166 |
| 4 | Фактическое завершение сбора средств инициативных платежей | 26 октября 2021 года |  |
| 5 | Доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию инициативных проектов до Управления ЖКХ АПМО | 28 октября 2021 года |  |
| 6 | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика | до 15 ноября 2021 года | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600019021000133 |
| 7 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | До 25 ноября 2021 |  |
| 8 | Выполнение работ по монтажу светильников наружного освещения согласно условиям муниципального контракта | До 20 декабря 2021 года |  |