Информация о ходе реализации инициативного проекта «Монтаж светильников наружного освещения х.Новоборгустанский, ул. Кубанская» от 22.09.2021

| № п/п | Мероприятие | Дата, сроки осуществления мероприятия | Подтверждающие документы, материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения конкурсной комиссией о поддержке инициативного проекта | 21 июля 2021 г. | Протокол №1 от 21.07.2021 |
| 2 | Направление решения конкурсной комиссии в курирующий отдел (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Предгорного муниципального округа) и финансовое управление для дальнейшей работы | 22 июля 2021 | Исходящий №5587-047 от 22.07.2021 |
| 3 | Сбор инициативных платежей. Размещена информация о поддержке инициативного проекта и начале сбора инициативных платежей. | 22 июля – 23 августа 2021 года | https://pmosk.ru/archives/category/programma-podderzhki-mestnyh-iniciativ-stavropolskogo-kraya/vydvizhenie-iniciativnyh-proektov |
| 4 | Фактическое завершение сбора средств инициативных платежей | 11 августа 2021 года |  |
| 5 | Доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию инициативных проектов до Управления ЖКХ АПМО | 12 августа 2021 года |  |
| 6 | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика | 15 сентября 2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/supplier-results.html?regNumber=0121600019021000099 |
| 7 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | до 27 сентября 2021 |  |
| 8 | Выполнение работ по монтажу светильников наружного освещения согласно условиям муниципального контракта | до 20 ноября 2021 |  |