Информация о ходе реализации инициативного проекта «Монтаж светильников уличного освещения п. Песковский, ул. Лиманная» от 22.09.2021

| № п/п | Мероприятие | Дата, сроки осуществления мероприятия | Подтверждающие документы, материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения конкурсной комиссией о поддержке инициативного проекта | 10 августа 2021 г. | Протокол №2 от 10.08.2021 |
| 2 | Направление решения конкурсной комиссии в курирующий отдел (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Предгорного муниципального округа) и финансовое управление для дальнейшей работы | 10 августа 2021 | Исходящий №6045-04 от 11.08.2021 |
| 3 | Сбор инициативных платежей. Размещена информация о поддержке инициативного проекта и начале сбора инициативных платежей. | 12 августа – 10 сентября 2021 года | https://pmosk.ru/archives/10689 |
| 4 | Фактическое завершение сбора средств инициативных платежей | 02.09.2021 |  |
| 5 | Доведение лимитов бюджетных обязательств на реализацию инициативных проектов до Управления ЖКХ АПМО | 10.09.2021 |  |
| 6 | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика | до 30.09.2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0121600019021000108 |
| 7 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 11 октября 2021 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3261802440021000049 |
| 8 | Выполнение работ согласно условиям муниципального контракта | До 20 ноября 2021 |  |